Проект: “Информационная система для отдела компьютерной техники”

Сведения о фирме:

- Название: “TechnoSoft”

- Сфера деятельности: разработка ПО для розничной торговли

- Цель проекта: автоматизация учёта товаров и продаж в отделе компьютерной техники

- Организационная структура: линейно-функциональная (руководитель проекта → аналитик → программисты → тестировщики)

### Инициация проекта:

- Идея проекта: веб-приложение для управления товарами, продажами и складом.

- Название: “StoreInventory Pro”.

- Цель: повысить эффективность работы отдела на 40% за счёт автоматизации.

- Задачи:

  - Разработать базу данных (товары, сотрудники, продажи).

  - Реализовать интерфейс для учёта и отчётности.

  - Интегрировать систему с онлайн-кассой.

- Потребители: магазины компьютерной техники, отделы продаж.

- Потребности: скорость обработки запросов, точность данных, сокращение ручного труда.

- Обоснование: система снизит ошибки учёта, ускорит формирование отчётов, повысит удовлетворённость клиентов.

- Ожидаемые результаты:

  - Сокращение времени на оформление продажи на 30%.

  - Уменьшение потерь от пересортицы.

  - Автоматическое формирование отчётов для руководства.

- Сроки: 6 месяцев (анализ — 1 мес., разработка — 3 мес., тестирование — 1 мес., внедрение — 1 мес.).

### Участники проекта:

| Участники | Функции | Интересы | Влияние | Методы работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Координация, контроль сроков и бюджета | Успешная сдача проекта в срок | Высокое | Еженедельные совещания |
| Системный аналитик | Сбор требований, моделирование процессов | Чёткое ТЗ, минимум изменений на поздних этапах | Высокое | Интервью, workshops |
| Программисты | Разработка кода, интеграция | Качественный код, современные технологии | Среднее | Code review, daily stand-ups |
| Тестировщики | Тестирование, отчётность по ошибкам | Раннее выявление дефектов | Среднее | Тест-кейсы, bug-трекинг |
| Заказчик (магазин) | Формулирование требований, приёмка | Функциональная система, лёгкость обучения | Высокое | Демо-сессии, обратная связь |

### Источники ресурсов:

- Финансовые: бюджет компании-заказчика.

- Материальные: серверы, компьютеры, лицензии ПО.

- Человеческие: штатные разработчики, привлечённые тестировщики.

- Информационные: документация по товарам, процессам продаж.

### План мероприятий:

| Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Сбор и анализ требований | Аналитик | 1 месяц |
| Проектирование БД и интерфейса | Аналитик + Team Lead | 2 недели |
| Разработка backend | Программисты | 2 месяца |
| Разработка frontend | Программисты | 1,5 месяца |
| Тестирование | Тестировщики | 1 месяц |
| Внедрение и обучение пользователей | Руководитель | 2 недели |